4/10

需求1/20-2/15

设计2/19-3/8

编码3/10-4/10

部署4/11-5/1

1/1

Teambuilding 1/5

甘特图WBS/OBS

项目计划初稿 1/12

项目计划1.0 1/16

项目章程 1/16

QA计划 1/15

项目可行性分析 1/15

开会是周五 1/13

1/20

需求

Vision&scope 2/1

客户答疑

用户群分类2/1

访谈

Vision&scope1.0

需求工程计划2/5

需求规格说明书

内部评审

2/15

2/19

预算：4个月4个人的

服务器

继电器模拟

问题：对于【A09】基于AI智慧人脸门禁系统【虹软集团】我想问下发包方说系统平台要求客户端与服务端相结合，那后台管理端也是要做成客户端这种C/S模式的吗，还是说可以做成可以浏览器查看这种B/S模式。

回答：管理端可以做成B/S模式。